# Сравнение ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90

# Этапы по ГОСТ 19.102-77

В ГОСТ 19.102-77 этапы связаны в основном с созданием программы. Стандарт включает стадии:

- техническое задание;

- эскизный проект;

- технический проект;

- рабочий проект;

- внедрение

На этих стадиях определяются требования к программе, выбираются методы решения задачи, разрабатывается структура программы, выполняются программирование, отладка, испытания и подготовка документации

# Этапы по ГОСТ 34.601-90

В ГОСТ 34.601-90 этапов больше, Стандарт включает такие стадии:

- формирование требований к автоматизированной системе;

- разработка концепции автоматизированной системы;

- техническое задание;

- эскизный проект;

- технический проект;

- рабочая документация;

- ввод в действие;

- сопровождение системы.

Здесь учитывается не только разработка программ, но и обследование объекта, требования пользователей, подготовка персонала, поставка оборудования, монтаж, наладка, опытная эксплуатация и дальнейшее сопровождение.

# Краткое сравнение

| Что сравнивается | ГОСТ 19.102-77 | ГОСТ 34.601-90 |
| --- | --- | --- |
| Объект | Программа и документация к ней | Автоматизированная система целиком |
| Главная задача | Разработать, испытать и передать программу | Создать систему и ввести ее в работу на объекте |
| Количество стадий | 5 основных стадий | 8 основных стадий |
| Что учитывается | Алгоритм, структура программы, код, документация, испытания | Объект автоматизации, пользователи, техника, программы, монтаж, обучение, эксплуатация |
| Внедрение | Передача программы и документации | Подготовка объекта, персонала, наладка, испытания и опытная эксплуатация |

## Почему они разные

Стандарты описывают разные виды работ. ГОСТ 19.102-77 больше подходит для разработки отдельной программы. Поэтому в нем основное внимание уделяется техническому заданию, проектированию программы, написанию кода, испытаниям и программной документации. ГОСТ 34.601-90 описывает создание автоматизированной системы. Такая система включает не только программу, но и оборудование, рабочие места, пользователей, информационные базы, организацию работы и обслуживание. Поэтому в этом стандарте есть дополнительные стадии: обследование объекта, разработка концепции, подготовка персонала, ввод в действие и сопровождение.

# Вывод

ГОСТ 19.102-77 проще по структуре, потому что он относится к программам. ГОСТ 34.601-90 шире, потому что автоматизированная система является более сложным объектом. Из-за этого планы и этапы в этих стандартах отличаются: для программы достаточно описать разработку и испытания, а для автоматизированной системы нужно еще организовать внедрение на реальном объекте и дальнейшую эксплуатацию.